Restrospective

1. On a fait quoi ?

* Le choix des technos
  + le Back log produit.
  + Réalisation du MCD.
  + Installation LARAVEL.
  + Lecture partielle de la documentation sur LARAVEL.

1. Les obstacles qu’on a rencontrés :

* Le cahier de charge qui n’est pas toujours complet.
* Difficulté de s’organiser avec les cours à côté.

1. Il nous reste quoi à faire ?

* Avancement sur la documentation sur LARAVEL.
* Finaliser LE MCD.
* Réalisation des diagrammes (diagrammes de cas d’utilisation, de classes, de séquences).

## Auto Evaluation :

Quelles ont été nos forces ?

* Bonne prise en considération de chaque technologie possible.
* Bonne synergie entre les technologies choisies.

Quelles sont nos erreurs?

* Non partage de l’avancement de chaque membre du groupe.

Quelles ont été nos faiblesses ?

* Mauvaise organisation du travail.
* Grande différence entre le travail prévu et le travail réalisé (Mauvaise appréciation du travail à réaliser)
* Planification des réunions plutôt archaïques.

Comment essayer d’y remédier ?

* Une planification d’une réunion à l’avance.
* Avoir une meilleure appréciation du travail réalisable pendant le sprint.
* Assigner les tâches à chaque membre du groupe.